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[bookmark: _GoBack]План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению 
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования 
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» 
в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г. Петухова станицы Советской в 2026 году

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат 
исполнения
	Сроки исполнения

	1 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации
	Директор 
	Информация направлена в управление образования администрации  муниципального образования Новокубанский район
	01.07.2026

	1.2. 
	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации  муниципального образования Новокубанский район
	01.08.2026

	1.3. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.4. 
	Обеспечение качества данных для миграции 
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты
	Процент ошибок не превышает 5%
	01.08.2026

	1.5. 
	Утверждение положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
	Информация направлена в управление образования администрации  муниципального образования Новокубанский район
	25.08.2026

	1.6. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
классные руководители
	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.7. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
классные руководители
	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2 
	Тестовая миграция данных образовательной организации

	2.1. 
	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных
	01.08.2026

	3 
	Миграция данных образовательной организации

	3.1. 
	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
	Протокол проверки корректности загруженных данных
	24.08.2026

	4 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации

	4.1. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	4.2. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	4.3. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	4.4. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО
учитель информатики и физики
технические специалисты 
	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации  муниципального образования Новокубанский район
	28.08.2026

	4.5. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Директор 
заместители директора по УВР
учитель информатики и физики
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» 
	01.09.2026

	4.6. 
	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях
	Директор 
заместители директора по УВР
учитель информатики и физики
секретарь
	Данные внесены в ТОР «Моя школа»
	с 08.09.2026 

	5 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	5.1. 
	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» 
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО

	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования администрации  муниципального образования Новокубанский район
	01.08.2026

	5.2. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Директор 
заместители директора по УВР

	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	5.3. 
	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО

	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	5.4. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Директор 
заместители директора по УВР
руководители МО

	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно



