УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУСОШ № 10

им. Ф.Г. Петухова

станицы Советской

_____________/ С.Г. Таскина

«29»июня 2026 г.

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению 
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования 
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» 
в МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г. Петухова станицы Советской в 2026 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации | Директор | Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 01.07.2026 |
|  | Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику | Директор заместители директора по УВР руководители МО | Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 01.08.2026 |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Обеспечение качества данных для миграции | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Процент ошибок не превышает 5% | 01.08.2026 |
|  | Утверждение положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа» | Директор заместители директора по УВР руководители МО | Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 25.08.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты классные руководители | Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты классные руководители | Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Тестовая миграция данных образовательной организации |  |  |  |
|  | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных | 01.08.2026 |
|  | Миграция данных образовательной организации |  |  |  |
|  | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Протокол проверки корректности загруженных данных | 24.08.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации |  |  |  |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации) | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Директор заместители директора по УВР руководители МО учитель информатики и физики технические специалисты | Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 28.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Директор заместители директора по УВР учитель информатики и физики | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
|  | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Директор заместители директора по УВР учитель информатики и физики секретарь | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» | Директор заместители директора по УВР руководители МО | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район | 01.08.2026 |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Директор заместители директора по УВР | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор заместители директора по УВР руководители МО | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Директор заместители директора по УВР руководители МО | Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |